CITY OF LUST

현재 구현 기반 개발 수정·추가·변경 실행계획

목표: 기능을 더 많이 만드는 것이 아니라, 이미 만든 Compatibility + AI Dating 시스템의 재미·몰입·반복성을 최대화

# 1. 이 문서의 전제

이 계획은 지금까지 구현한 핵심 시스템을 다시 만드는 문서가 아니다. 이미 구현된 연령/결혼상태별 공략 난이도, 남녀 연령 궁합, 외모·성격·재력·친밀감 선호, AI 자유대화, 한국어/영어 선택, 실사형 캐릭터, 기본 Date/Relationship 구조를 기반으로 ‘앞으로 무엇을 추가·수정·변경해야 하는가’를 정리한다.

# 2. 제품 방향 — 먼저 범위를 고정

| 구분 | 결정 | 이유 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 게임 중심 | Dating / Relationship RPG | 현재 차별성은 관계·궁합·AI 캐릭터에 있음 | Life Sim은 보조 레이어로 제한 |
| 플레이 구조 | Single Player First | 개인 관계 몰입과 개발 난이도 통제 | 멀티플레이는 출시 후 검토 |
| 세계관 | 아직 확정하지 않음 | 핵심 재미 검증 전 세계관을 과도하게 고정할 필요 없음 | 국제도시/한국 기반 도시 2안 테스트 |
| NPC 수 | 3~6명 Vertical Slice 우선 | 30명의 얕은 캐릭터보다 차이를 체감하는 소수 캐릭터가 중요 | 성격·연령·관계 스타일을 극단적으로 차별화 |

# 3. 우선순위 정의

P0 = 지금 바로 / P1 = 핵심 재미 검증 후 / P2 = 출시 완성도 / P3 = 성공 후 확장

| 우선 | 항목 | 난이도 | 재미 효과 | 영향 시스템 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 세계관과 Core Loop 범위 확정 | 중 | 매우 높음 | 모든 후속 개발의 기준 |
| P0 | NPC Memory | 중 | 매우 높음 | AI 대화·관계 시스템 |
| P0 | NPC Initiative | 중 | 매우 높음 | 메시지·데이트·관계 |
| P0 | Hidden Preference / Story Discovery | 중 | 매우 높음 | Compatibility 데이터 |
| P0 | Event Director v1 | 중~높음 | 매우 높음 | 관계 상태·장소·시간 |
| P0 | Relationship State 재정리 | 중 | 높음 | 호감도/Trust/Comfort |
| P0 | Intimacy Reaction Loop 재설계 | 높음 | 매우 높음 | 기존 SEX mode |
| P1 | Minimal Life Layer | 낮~중 | 중~높음 | Time/Money/Location |
| P1 | Conflict & Recovery | 중 | 높음 | Memory/Event |
| P1 | 영어 Conversation Review | 낮~중 | 중~높음 | 영어 대화 |
| P1 | 실사 영상 Identity Pipeline 개선 | 높음 | 매우 높음 | 이미지/영상 생성 |
| P2 | Rare Encounter / Unlock | 낮~중 | 중 | 장소/Event |
| P2 | NPC Social Graph Lite | 중 | 높음 | Event/Relationship |
| P3 | UGC / Connected World | 높음 | 잠재 높음 | Creator/Online |
| P3 | Limited Multiplayer | 매우 높음 | 불확실 | 전체 아키텍처 |

# 4. P0 — 지금부터 반드시 손볼 것

## 4.1 세계관: ‘게임의 이유’만 먼저 확정

도시 전체의 세부 설정을 먼저 쓰지 말고 플레이어가 왜 이 도시에 있고 왜 사람을 만나는지 3문장으로 확정한다.

후보 A: 한국 기반 국제도시 — 한국 출시의 친숙함 + 외국인 NPC/영어 대화가 자연스럽다.

후보 B: 가상의 글로벌 도시 — 국가별 NPC와 향후 해외 확장이 쉽다.

검증 기준: 첫 10분 플레이에서 NPC를 만나는 이유와 장소 이동이 억지스럽지 않은가.

## 4.2 NPC Memory

기억 범위를 전부 저장하지 말고 핵심 기억만 구조화: 중요한 사실, 약속, 취향, 갈등, 특별한 순간.

AI 프롬프트에는 최근 대화 + 장기 핵심 기억만 주입해 비용과 환각을 통제한다.

기억을 호감도 보너스가 아니라 실제 대사와 행동 변화에 사용한다.

검증 기준: 플레이어가 ‘이 캐릭터가 나를 기억한다’고 최소 1회 명확히 느끼는가.

## 4.3 NPC Initiative

플레이어가 항상 먼저 선택하는 구조를 깨고 NPC가 메시지, 데이트 제안, 취소, 거리두기, 재접촉을 한다.

Initiative 확률은 Attraction/Trust/Personality/최근 이벤트를 기반으로 계산한다.

검증 기준: 30분 플레이 동안 플레이어가 예상하지 못한 NPC 선제행동이 1~2회 자연스럽게 발생.

## 4.4 Hidden Preference & Hidden Story

현재 존재하는 preference 값을 처음부터 숫자로 공개하지 않는다.

대화/데이트/관찰을 통해 ‘확정’, ‘추정’, ‘미발견’ 상태로 바꾼다.

NPC마다 관계가 깊어져야 드러나는 사연 1~2개를 둔다.

검증 기준: 플레이어가 SEX/보상 외에도 ‘이 캐릭터를 더 알고 싶다’는 이유를 갖는가.

## 4.5 Event Director v1

LLM에게 세계를 자유 생성시키지 않는다. 개발자가 Event Template 30~50개부터 만든다.

입력: 현재 관계, 장소, 시간, 최근 반복 행동, 미발견 NPC, 갈등 상태.

출력: 지금 발생 가능한 이벤트 후보 중 1개 선택 + 자연스러운 대사 생성.

초기 이벤트 예: 갑작스러운 연락, 약속 변경, 우연한 만남, 새로운 소개, 관계 확인, 작은 오해.

검증 기준: 동일 루프를 5회 반복해도 플레이가 똑같이 느껴지지 않는가.

## 4.6 Relationship State 재정리

단일 호감도만으로 관계를 설명하지 말고 최소 Attraction / Trust / Comfort / Affection을 내부 상태로 분리 검토.

모든 수치를 UI에 노출하지 않는다. 플레이어에게는 행동·표정·문장으로 상태를 보여준다.

Relationship Stage는 Stranger → Interested → Dating → Intimate → Relationship 등으로 단순화.

검증 기준: ‘호감은 높지만 신뢰는 낮은 관계’처럼 서로 다른 관계가 실제 플레이에서 느껴지는가.

## 4.7 Intimacy Mode: 영상 감상 → Discovery Loop

핵심 루프를 Observe → Try → Reaction → Learn → Adapt로 변경한다.

캐릭터별 선호/비선호/편안함/경계가 기존 compatibility 데이터와 연결되어야 한다.

첫 경험, 반복 경험, 서로 익숙해진 이후의 반응을 다르게 만든다.

좋은 플레이는 게이지를 빨리 채우는 것이 아니라 상대 반응을 읽고 적절히 조정하는 것으로 정의한다.

검증 기준: 같은 NPC를 두 번째·세 번째 플레이할 이유가 존재하는가.

# 5. P1 — 핵심 재미가 확인되면 추가

## Minimal Life Layer

Morning/Afternoon/Evening/Night, Money, 3~4개 성장 스탯, 6~8개 핵심 장소만. 직장·사업 경영 게임으로 확장하지 않는다.

## Conflict & Recovery

실수 → 관계 악화 → 이유 파악 → 사과/행동 변화 → 회복. 관계가 계속 상승만 하는 문제를 제거.

## English Review

영어 모드 종료 후 실제 사용 표현 2~5개, 자연스러운 수정 1~2개만 제시. 공부 화면이 게임 흐름을 끊지 않게 한다.

## Video Identity Pipeline

캐릭터 Identity Pack을 기준으로 얼굴 일관성 우선. 짧은 reaction clip은 사전 생성·캐시하고 핵심 장면만 고품질 생성.

# 6. P2 — 출시 완성도를 높이는 요소

Rare Encounter: 일부 NPC/이벤트를 조건부 발견 방식으로 만들어 도시 탐색 이유를 만든다.

NPC Social Graph Lite: 모든 NPC를 복잡하게 연결하지 말고 친구·동료·룸메이트 등 핵심 연결만 1~2개씩.

Achievements/Life Memories: 수집형 배지보다 플레이어가 만든 관계의 기억을 기록하는 방식.

숫자 UI 축소: 내부 계산은 유지하되 플레이어에게는 ‘더 편안해 보인다’, ‘뭔가 불편해한다’ 같은 정성 피드백 중심.

# 7. P3 — 지금은 만들지 말고 성공 후 검토

리니지식 Persistent MMO / 대규모 동시접속

복잡한 직업 트리, 창업, 회사 경영, 도시 경제

365일 전체 Life Simulation

대규모 NPC Social Network

UGC Marketplace / Creator Economy

실시간 AI Video를 모든 플레이에 생성하는 구조

# 8. 3~6 NPC Vertical Slice 설계

다음 개발의 성공 여부는 NPC 수가 아니라 ‘서로 다른 사람처럼 느껴지는가’로 판단한다.

| NPC Archetype | 차별점 | 관계 패턴 | 테스트 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20대 / 외향형 | 접근 쉬움, 즉각 반응 | 빠른 Attraction | 초기 보상 |
| 30대 / 기준 높은 타입 | 접근 어려움, Trust 요구 | Slow Burn | 난이도 체감 |
| 40대 / 자신감 있는 타입 | 중간 접근, 친밀감 반응 차이 | 성숙한 관계 | 연령 시스템 |
| 지적/내향형 | 외모보다 대화·기억 중시 | 깊은 대화 | AI Memory |
| 재력/성취 중시형 | 플레이어 성장 영향 큼 | 조건부 Attraction | Compatibility |
| 외국인 NPC | 영어 대화 자연스러움 | 문화/언어 차이 | 영어 Retention |

# 9. 10주 실행 로드맵

| 기간 | 목표 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- |
| 1주 | Scope Lock | 세계관 2안 중 임시안 결정, Core Loop·관계 상태·P0 범위 문서화 |
| 2주 | Memory | 장기기억 데이터 구조 + AI 프롬프트 연결 + 기억 재호출 |
| 3주 | Initiative | NPC 선제 메시지/제안/거절 규칙 구현 |
| 4주 | Discovery | Hidden Preference/Story 상태와 UI 피드백 |
| 5주 | Event Director v1 | 30~50 Event Template + 조건 필터 |
| 6주 | Relationship | Attraction/Trust/Comfort/Affection과 Stage 재정리 |
| 7주 | Intimacy Loop | 기존 mode를 Reaction/Discovery 중심으로 연결 |
| 8주 | Visual Pipeline | Identity consistency + 짧은 video reaction PoC |
| 9주 | Vertical Slice | 3~6 NPC를 완전한 루프로 연결 |
| 10주 | Playtest & Cut | 반복/지루함/비용 측정, 재미 없는 기능 삭제·축소 |

# 10. 반드시 측정할 검증 기준

NPC Differentiation: 테스트 플레이어가 이름을 가리고도 캐릭터 차이를 설명할 수 있는가.

Curiosity: 친밀감 보상 없이도 특정 NPC를 다시 만나고 싶은가.

Initiative Impact: NPC의 선제행동이 ‘살아있다’는 느낌을 주는가, 귀찮게 느껴지는가.

Memory Impact: 과거 대화를 기억하는 순간이 실제 애착을 높이는가.

Loop Variety: 5번의 데이트가 동일 패턴처럼 느껴지지 않는가.

Intimacy Replay: 같은 NPC의 친밀감 모드를 반복할 게임적 이유가 있는가.

English Retention: 한국 유저가 영어 모드를 자발적으로 다시 선택하는가.

AI Cost: 1시간 플레이당 LLM/TTS/Video 비용이 목표 범위 안에 들어오는가.

# 11. 지금 당장 하지 말아야 할 것

가장 큰 위험은 ‘좋은 아이디어를 모두 구현하는 것’이다. 현재 단계에서는 세계를 넓히기보다 이미 만든 Dating/Compatibility 시스템의 깊이를 높여야 한다.

새 장소 20개 추가보다 기존 6~8개 장소에서 사건이 생기게 만들 것.

NPC 30명 추가보다 3~6명의 차이를 극단적으로 만들 것.

직업/사업 시스템보다 NPC가 먼저 연락하는 기능을 먼저 만들 것.

멀티플레이보다 싱글플레이 관계의 몰입을 먼저 완성할 것.

영상 개수보다 캐릭터 얼굴 일관성과 반응성을 먼저 해결할 것.

새 스탯보다 숨겨진 정보·사건·갈등을 늘릴 것.

# 12. 최종 개발 원칙

City of Lust의 다음 버전에서 가장 중요한 변화는 ‘더 큰 게임’이 아니라 ‘더 살아있는 관계’다.

Compatibility는 이미 존재한다. 이제 플레이어가 그 Compatibility를 숫자가 아니라 대화, 기억, 선제행동, 사건, 갈등, 발견과 친밀한 반응을 통해 체험하도록 바꾸는 것이 핵심이다. 이 Vertical Slice가 재미있다면 그 이후에 Life, UGC, Online을 확장한다.